| ACTA DE REUNIÓN Reunión número: 2 |  |
| --- | --- |
| Fecha: 06/04/26 Duración: 20 minutos |  |
| Asistentes: Jorge Torrijos de la Cruz Alvaro Bravo González Iván Rodriguez Camacho Guillermo Nuñez |  |
| Orden del día (temas a tratar): Revisión de tareas para la semana 4 (del 6 al 13 de abril) : - Visualización con links y campo discovered - Implementación del log - Implementación del multiplayer - Terminar tests - Implementación de pruebas unitarias |  |
| Temas tratados y acuerdos | Responsables y Fecha |
| Visualización con links y campo discovered | Jorge Torrijos de la Cruz |
| Implementación del log | Guillermo Nuñez |
| Implementación del multiplayer | Guillermo Nuñez e Iván Rodriguez Camacho |
| Terminar tests | Alvaro Bravo González |
| Implementación de pruebas unitarias | Jorge Torrijos de la Cruz |
| Valoración de la reunión. Aspectos a mejorar: Mayor desglose de tareas para aprovechar mejor el tiempo, previsión de relaciones de necesidad entre módulos y TAD |  |
| Temas a tratar en la próxima reunión: - Repaso general |  |